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SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky: uskutočnenie stavebných prác

„Realizácia stavby- Oddychová zóna v areáli ŠD UKF Zobor“
Podlimitná zákazka

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

podľa § 112 až § 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“) a 345/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 343/2015 Z.z..

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje

____________________________

schvaľuje prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

rektor UKF                            
máj 2021
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Časť I. 
Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie:


Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Adresa organizácie:


Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Zastúpený:                                                     prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor

IČO: 




00157716

DIČ:                                                               2021246590
Kontaktná osoba:  


Ing. Lucia Kudročová
Telefón:



              +421 37 6408060
E-mail:




lkudrocova@ukf.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: https://www.ukf.sk 

Adresa stránky profilu verejného obstarávateľa:https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/269
2. Predmet zákazky

2.1. Názov predmetu zákazky: „Realizácia stavby – Oddychová zóna v areáli ŠD UKF Zobor“
Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác súvisiacich s terénnymi úpravami, výstavbou nových komunikačných plôch, sadovými úpravami, výstavbou objektov malej architektúry, rekonštrukciou existujúcich chodníkov v areáli ŠD Zobor ako aj s doplnením vonkajšieho osvetlenia. Jedná sa o revitalizáciu nevyužitej plochy bývalých tenisových kurtov na oddychovú zónu pre ubytovaných študentov,  s doplnením nových a rekonštrukciou jestvujúcich komunikácií. Práce budú realizované v areáli ŠD UKF Zobor na Dražovskej 2, Nitra a budú realizované počas bežnej prevádzky.
Súčasný stav je popísaný v projektovej dokumentácii a  navrhované riešenie stavebných úprav bude realizované podľa zadanej projektovej a sprievodnej dokumentácie. Súčasťou súťažných podkladov je sprievodná dokumentácia, na základe ktorej uchádzač vypracuje cenovú ponuku.
2.2. Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

Hlavný predmet: 
45300000-0   Stavebno inštalačné práce

45112700-2 Terénne úpravy

45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov

45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení

77310000-6 Výsadba a údržba zelených plôch
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky a v projektovej a sprievodnej  dokumentácii.
Predpokladaná hodnota zákazky:  192 048,75 € bez DPH určená na základe naceneného rozpočtu projektantom stavebného diela.
3. Rozdelenie predmetu zákazky

3.1. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 zákona: Verejný obstarávateľ zvážil vhodnosť rozdelenia zákazky na časti a dospel k rozhodnutiu, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti z dôvodu, že takého rozdelenia by mohlo predstavovať riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obťažným, drahým a potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by predstavovala riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmet zákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku.
4. Variantné riešenie

4.1. Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.

4.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

5. Pôvod predmetu zákazky

5.1. Uchádzač, jeho prípadní subdodávatelia, uchádzačom navrhnutí kľúčoví experti a prípadne ním ponúkané tovary musia spĺňať požiadavky na pôvod stanovené všeobecne záväznými právnymi aktmi Európskej únie, príslušnými medzinárodnými zmluvami a dohodami.

6. Miesto dodania predmetu zákazky a lehoty uskutočnenia

6.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Študentský domov Zobor UKF v Nitre, Dražovská 2, 949 01 Nitra
6.2. Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia realizácie predmetu zákazky: 3 (slovom tri) kalendárne mesiace.
7. Zdroj finančných prostriedkov

7.1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného styku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré by prevyšovali pridelený objem finančných prostriedkov.
7.2. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.

8. Zmluva

8.1. Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Podlimitná zákazka, Zmluva o dielo.
8.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť B.2 „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy)“ týchto súťažných podkladov.

9. Lehota viazanosti ponuky

9.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.

9.2. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.04.2022
9.3. Doručenie námietky nemá odkladný účinok na konanie obstarávateľa; ustanovenia § 52 ods. 2 a § 56 ods. 8 tým nie sú dotknuté.

9.4. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, prípadne primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
10. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
10.1. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky podľa § 20 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, vrátane posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní, informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a/alebo ÚVO,  uverejňovania informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa a vrátane komunikácie pri revíznych postupoch. Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému EVO verzia 18.0 (ďalej len „IS EVO“) dostupného na http://evo.gov.sk, ktorý zabezpečí trvale zachytenie ich obsahu.
10.2. Poskytnutie súťažných podkladov a ďalších informácií potrebných na vypracovanie ponuky, poskytnutie vysvetlenia informácií uvedených vo Výzva na predloženie ponuky a v súťažných podkladoch, predkladanie ponuky  a všetky ostatné úkony v procese verejného obstarávania sa budú realizovať v elektronickej podobe prostredníctvom funkcionality IS EVO.
10.3. Záujemca, ktorý sa bude registrovať v IS EVO bude postupovať podľa  funkcionality tohto systému a podľa príručiek, vydaných Úradom pre verejné obstarávanie. Registračná povinnosť bude spočívať vo vytvorení účtu v privátnej zóne systému EVO (www.uvo.gov.sk ), ktorý je plne integrovaný s IS Profil a s IS ISZÚ. Takáto registrácia sa vykoná len raz.
10.4. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady – technické vybavenie a odborné ovládanie IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované v aktuálnych príručkách a videonávodoch, zverejnených na portáli EVO.
10.5. Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní  sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom   a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO. 
10.6. Na komunikáciu uskutočnenú záujemcom/uchádzačom iným spôsobom ako prostredníctvom IS EVO verejný obstarávateľ nebude prihliadať.
10.7. Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponukách uchádzačov.   Obsah ponúk možno sprístupniť a preskúmavať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie (§ 20 ods. 18 zákona o verejnom obstarávaní), čo garantuje funkcionalita IS  EVO.

11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
11.1. V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na redloženie ponuky alebo v súťažných podkladoch môže ktorýkoľvek zo záujemcov v stanovenej lehote požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO. Iné spôsoby komunikácie nebudú slúžiť na vysvetľovanie, ale iba na výmenu informácií všeobecného charakteru napr. potvrdenie funkčnosti systému, overenie doručenia a pod.
11.2. Aby mohol verejný obstarávateľ v súlade s § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predloženie ponuky, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii bezodkladne oznámiť všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, musí byť splnený predpoklad, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.   Pre doručenie žiadosti o vysvetlenie podľa bodu 10.1 je pre uplynutie lehoty na doručenie žiadosti o vysvetlenie rozhodujúci serverový čas uvedený v IS EVO. Verejný obstarávateľ predpokladá, že záujmom záujemcov je prostredníctvom inštitútu vysvetľovania získať presné informácie, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponúk. Je preto potrebné, aby záujemcovia uplatňovali žiadosti o vysvetlenie čo možno najskôr, aby sa zbytočne nevystavovali časovej tiesni v prípade odpovede verejného obstarávateľa na ich otázky, pričom je potrebné prihliadať aj na to, že verejný obstarávateľ potrebuje časový priestor na prípravu odpovedí a ich doručenie záujemcom.
11.3. Vysvetlenie súťažných podkladov a sprievodnej dokumentácie bude zverejnené aj na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/269.  
11.4. Verejný obstarávateľ požaduje, aby všetky prípadné vysvetlenia v súťaži záujemcovia  zapracovali do svojich ponúk.  

12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
12.1. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční: Áno, odporúča sa.
12.2. Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. 
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Lampertová,  0903/793 889 po predchádzajúcom vzájomnom dohovore.
Časť III.
Príprava ponuky

13. Vyhotovenie ponuky
13.1. Ponuky uchádzači spracujú a predkladajú elektronicky prostredníctvom funkcionality IS EVO. Elektronická ponuka musí byť spracovaná vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Elektronická ponuka uchádzača sa predkladá spolu so „Sprievodným listom“  automaticky generovaným  IS EVO. 
13.2. Všetky doklady a dokumenty ponuky (ide o dokumenty požadované v rámci bodu 16 súťažných podkladov „Obsah ponuky“) sa vyhotovujú elektronicky a posielajú cez systém EVO. V prípade predloženia listinnej formy ponuky, uchádzač nesplní podmienku predloženia ponuky pokiaľ ide o komunikačný formát a určený spôsob a bude vylúčený v súlade s § 49 ods. 4 zákona.
13.3. Pri tvorbe ponuky uchádzačom, ktorá bude po ukončení procesu verejného obstarávania podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní zverejnená na profile verejného obstarávateľa, je potrebné dbať na ochranu tých častí dokumentov, informácií a údajov v ponuke, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitných predpisov. 

13.4. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí (§ 22 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní). Verejný obstarávateľ podľa § 22 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní súčasne žiada, aby uchádzač predložil svoju elektronickú ponuku    v dvoch verziách,  pričom jedna verzia sa bude od druhej odlišovať výlučne len tým, že údaje, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitných predpisov, budú v tejto verzii anonymizované alebo budú predložené súhlasy dotknutých osôb so zverejnením osobných údajov.

13.5. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači pri predkladaní elektronickej ponuky dodržali komunikačné formáty v súlade s Výnosom MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a v súlade s funkcionalitou IS EVO, napr.:

a) (.pdf, .html, .htm, .xhtml, .odt, .txt, .docx) pri textových súboroch,

b) (.ods, .xlsx) výstupy pri súboroch obsahujúcich tabuľky, 

c) (.zip, .tar, .gz, .tgz, .tar.gz) pre kompresiu súborov,

d) (.gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif, .tif, .fiff, . svg, .pnf) pri grafických súboroch.

13.6. Podľa ustanovenia § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní  verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk. Aplikuje sa tzv. jednoobálkový spôsob predkladania ponúk, čomu zodpovedá nastavenie štruktúry ponuky v systéme EVO.
14.  Jazyk ponuky

14.1. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku, pokiaľ nie je určené inak.

14.2. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.  

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia

15.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy bude vyjadrená v mene EUR vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

15.2. Záujemca stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov.

Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

15.3. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy podľa časti B.2 týchto súťažných podkladov uvedie v zložení:

· navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
· výška DPH v EUR,    
·   navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH

15.4. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

15.5. Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého obdobia trvania zmluvy a nie je možné ju zvýšiť. 

15.6. Zmluvná cena za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača bude zaplatená v mene EUR.
16.  Zábezpeka ponuky
16.1. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. 

16.2. Zábezpeka je stanovená vo výške 5.000 EUR (slovom: päťtisíc eur)
16.3. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky sú nasledovné: 

16.3.1. poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo 

16.3.2. zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 

16.3.3. poskytnutím poistenia záruky za uchádzača 

16.4. Podmienky zloženia zábezpeky ponuky: 
16.4.1. Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača: 

16.4.1.1 Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 46 v súlade s § 112 ods. 13 Zákona o verejnom obstarávaní. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“). 

16.4.1.2 Z bankovej záruky musí vyplývať, že banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa bodu 1 týchto SP) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky podľa bodu 16.4.2.6 v prospech verejného obstarávateľa, pričom v texte bankovej záruky musí byť predmetná zákazka nezmazateľne identifikovateľná názvom „Oddychová zóna ŠD Zobor“.

16.4.1.3 Banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 16.2. 

16.4.1.4 Banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 7 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 16.4.2.1, 

16.4.1.5 Banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej listiny verejnému obstarávateľovi. 

16.4.1.6 Platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9., pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti bankovej záruky uchádzačovi oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

16.4.1.7 Banková záruka zanikne: 

 plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného obstarávateľa, 

 odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa, 

 uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke, vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky. 

16.4.1.8 V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, v prípade, ak nastane niektorá zo skutočností podľa § 46 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ písomne oznámi banke svoje nároky z bankovej záruky, v lehote platnosti bankovej záruky. Úradne osvedčená kópia záručnej listiny musí byť súčasťou ponuky uchádzača. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka, okrem záručnej listiny vystavenej v českom jazyku. 

16.4.1.9 Ak záručná listina podľa vyššie definovaných bodov nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z predmetnej zákazky vylúčený. 

16.4.2. Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa: 

16.4.2.1 Finančné prostriedky, vo výške podľa bodu 16.2, musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa vedený v: 

 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

 IBAN: SK84 8180 0000 0070 0024 0831

 Variabilný symbol: IČO uchádzača 

 V správe pre prijímateľa bankového prevodu uviesť názov predmetu zákazky, za ktorú je zložená zábezpeka „Realizácia stavby – Oddychová zóna v areáli ŠD UKF Zobor“.

16.4.2.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 21.1. 

16.4.2.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodu 16.4.2.2, bude uchádzač z predmetnej zákazky vylúčený. 

16.4.2.4 Doba platnosti zábezpeky ponuky, poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet obstarávateľa, trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9. 

16.4.2.5 Zábezpeka ponuky bude uchádzačovi uvoľnená, v súlade s § 46 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, najneskôr do 7 dní odo dňa: 

a) uplynutia lehoty viazanosti ponúk, 

b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania alebo ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, alebo 

c) uzavretia zmluvy, kedy verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa bodu 16.2, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov, ak tie banka poskytuje, v zmysle § 46 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 

16.4.2.6 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač: 

a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, 

b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 15. 

16.4.3. Poskytnutie poistenia záruky za uchádzača 

16.4.3.1 Poskytnutie poistenia záruky nesmie byť v rozpore s ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. Z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. Poistná zmluva musí byť uzatvorená tak, že poisteným je uchádzač a oprávnenou osobou z poistnej zmluvy je verejný obstarávateľ. 

16.4.3.2 Doba platnosti poistenia záruky musí byť určená v poistnej zmluve ako aj v doklade vystavenom poisťovňou o existencii poistenia záruky, minimálne do uplynutia lehoty viazanosti ponúk v zmysle bodu 9. týchto súťažných podkladov ako aj do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej predĺženej lehoty viazanosti ponúk. Poisťovňa predĺži platnosť poistenia záruky v prípade, že bola lehota viazanosti ponúk predĺžená.

16.4.3.3 Z dokladu vystaveného poisťovňou ďalej musí vyplývať, že poisťovňa uspokojí oprávnenú osobu (verejného obstarávateľa) za poisteného (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa v predmetnej zákazke, pričom v texte dokladu vystaveného poisťovňou musí byť predmetná zákazka nezmazateľne identifikovateľná názvom zákazky, za ktorú je vystavené poistenie záruky. 

16.4.3.4 V poistení záruky/zábezpeky zároveň musí poisťovňa písomne vyhlásiť, že bezpodmienečne, neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí oprávnenú osobu (verejného obstarávateľa) do 7 (slovom: siedmich) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy verejným obstarávateľom poisťovni, a to do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača v prípade, ak nastane niektorá zo skutočností podľa § 46 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ písomne oznámi poisťovni svoje nároky z poistenia záruky v lehote platnosti poistenia záruky. 

16.4.3.5 Ak doklad o existencii poistenia záruky podľa vyššie definovaných bodov nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z predmetnej zákazky vylúčený. 

16.5. Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode 16.3. 
Časť IV.
Predkladanie ponuky

17. Náklady na ponuku

17.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

18. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku

18.1. Uchádzačom oprávneným predložiť ponuku je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá je registrovaná do publikovanej predmetnej zákazky spĺňajúca požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch a sprievodnej dokumentácii.
18.2. Uchádzačom môže byť aj skupina právnických alebo fyzických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov pre predloženie ponuky. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnú moc jednému z členov skupiny dodávateľov oprávnenému konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj  konať v mene skupiny v prípade prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie a zodpovedností v procese plnenia zmluvy.
18.3. Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa zadávanej zákazky realizovanej postupom podlimitnej zákazky nesmie zúčastniť.

19. Predloženie ponuky

19.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 
19.2. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe do systému  EVO ver. 18 umiestnenom na webovej adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html a to v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe. 
19.3. Verejný obstarávateľ zadefinoval Štruktúrovaný návrh na plnenie kritérií v IS EVO na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa časti A3 týchto súťažných podkladov. Uchádzač musí tieto  „Štruktúrované kritériá“ v IS EVO vyplniť v lehote na predkladanie ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, t. j. najnižšia celková cena vrátane DPH, aby mohla byť jeho ponuka vyhodnotená. Postup k správnemu vloženiu ponuky (návrhu na plnenie kritérií) do Štruktúrovaných kritérií v IS EVO je dostupný v príručke na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html, v sekcii Záujemca/Uchádzač (od bodu 2.3.2.).
19.4. Pre úspešné spracovanie a predloženie ponuky prostredníctvom IS EVO je nutné mať potrebné technické vybavenie uvedené v aktuálnej príručke IS EVO a videonávodoch. 
19.5. Verejný obstarávateľ nepožaduje zašifrovanie ponuky. V prípade, že uchádzač predkladané súbory ponuky zašifruje vlastným heslom, v čase otvárania ponúk musí sprístupniť ponuku.
19.6. Uchádzač v ponuke označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.

20. Obsah ponuky 
20.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa týchto súťažných podkladov vo forme uvedenej v týchto súťažných podkladoch a vo Výzve na predloženie ponuky doplnené tak, ako je to stanovené v bode 20.2.

20.2. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala nasledovné dokumenty a doklady, každý ako sken SAMOSTATNE podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov: 

20.1.1. Identifikačné údaje o uchádzačovi, resp. členoch  skupiny dodávateľov, ak to je relevantné, podľa Prílohy B  týchto súťažných podkladov; 
20.1.2. Plnomocenstvo v prípade, ak ponuku, žiadosť o vysvetlenie, príp. iné doklady predkladá v predmetnom procese verejného obstarávania iná osoba ako oprávnená osoba/štatutárny orgán uchádzača;
20.1.3. Vyplnenú Zmluvu o dielo.  Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo sú 2 prílohy. 
Uchádzač nemusí predložiť prílohy zmluvy. Uchádzač predloží Zmluvu o dielo spolu s relevantnými prílohami pred podpisom zmluvy o dielo;
20.1.4. Nacenený výkaz výmer podľa príloh v sprievodnej dokumentácii týchto súťažných podkladov s názvom „Rozpočet Diela“;
20.1.5. Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy A  týchto súťažných podkladov;
20.1.6. Návrh na plnenie kritérií podľa  bodu 19.3. týchto súťažných podkladov. V tomto prípade uchádzač manuálne vpisuje údaje priamo do IS EVO (v tomto bode sken nepripadá do úvahy);
20.1.7. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti uvedených vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, alebo bude v ponuke predložený jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní (Príloha C súťažných podkladov);
20.1.8. Čestné vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní  podľa prílohy D k súťažným podkladom;

20.1.9. Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil podľa  Prílohy E týchto súťažných podkladov.
21. Lehota na predkladanie ponuky

21.1. Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 17.06.2021 do 10.00 hod.
22. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

22.1. Uchádzač môže elektronicky predloženú ponuku stornovať  do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
22.2. Doplnenie alebo zmenu elektronicky predloženej ponuky môže uchádzač vykonať iba predložením novej ponuky a to v prípade, ak pôvodná ponuka bola stornovaná. Predloženie viac ako jednej ponuky na každú časť zákazky v tomto postupe zadávania zákazky tým istým uchádzačom bude verejný obstarávateľ považovať za predloženie ponuky v rozpore s § 49  ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ ponuky vylúči.
22.3. Ponuky zostávajú v evidencii verejného obstarávateľa ako súčasť dokumentácie v zmysle § 24 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Časť V.
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
23. Otváranie ponúk

23.1. Termín otvárania ponúk je 17.06.2021 o 11.00 hod.
23.2. Verejný obstarávateľ umožní on-line účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. 
23.3. V určenom termíne otvárania ponúk sa všetky ponuky, ktoré boli vložené do „Štruktúrovaných kritérií“ v    IS EVO v lehote na predkladanie ponúk, automaticky sprístupnia na otvorenie prostredníctvom on-line funkcionality IS EVO.
23.4. Zápisnica z otvárania ponúk bude automaticky vygenerovaná prostredníctvom IS EVO a odoslaná všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a všetkým členom komisie verejného obstarávateľa. Odoslaná zápisnica z otvárania ponúk spĺňa náležitosti podľa § 52 ods. 2  ZVO. Uchádzači budú oboznámení s informáciou o danej zápisnici prostredníctvom notifikácie do schránky správ na portáli UVO, ako aj na e-mail kontaktnej osoby uchádzača, že na zákazke boli otvorené ponuky s linkou, na ktorej je prístupná daná zápisnica.
23.5. Po otvorení ponúk sa vykonajú všetky úkony súvisiace s vyhodnotením ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní, úkony súvisiace s požiadaním o vysvetlenie ponuky alebo mimoriadne nízkej ponuky, ak to je uplatniteľné podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní; úkony súvisiace s vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v spojení s § 40 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s Výzvou na predloženie cenovej ponuky, úkony súvisiace s požiadaním o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti; úkony súvisiace s vylúčením uchádzačov, ak to prichádza do úvahy.
23.6. Dôvernosť procesu verejného obstarávania:

Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk a odporúčaní do prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.
23.7. Verejný obstarávateľ zachová mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol. Označením skutočností, ktoré sú obchodným tajomstvom, nie sú dotknuté ustanovenia  zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa  zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
23.8. Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb (subdodávateľov, osôb poskytujúcich prísľub tretej osoby) so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

24. Preskúmanie a hodnotenie ponúk

24.1.    Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré neboli vylúčené a ktoré:

24.1.1. obsahujú náležitosti uvedené v bode 13 a 20 tejto časti súťažných podkladov, 

24.1.2. zodpovedajú požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedených vo Výzve na predloženie ponuky a v týchto súťažných podkladoch.

24.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedenými v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
24.3. Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením  § 112 ods. 6) ZVO rozhodol, že k vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti dôjde až po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.
24.4. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa bude z verejného obstarávania vylúčená. 

24.5. Oprava chýb

24.5.1. Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:

a. rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom, platiť bude suma uvedená slovom,

b. rozdielu medzi jednotkovou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom, platiť bude jednotková cena,

c. nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.

24.5.2. O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený a zároveň bude požiadaný o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu/návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk.

24.5.3. Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača:

a.   ak neakceptuje opravenú sumu alebo

b. ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou v lehote 5 dní odo dňa doručenia žiadosti o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu/návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk.

24.5.4. Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

25. Vysvetľovanie ponúk

25.1. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní podľa § 40 ods. 4 zákona.
25.2. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o predloženie dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní nahradených Jednotným európskym dokumentom podľa   § 39 ods. 6.
25.3. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky, ak komisia pre vyhodnocovanie ponúk identifikovala nejasnosti alebo nezrovnalosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol podľa § 53 ods. 1.
25.4. Žiadosť o Vysvetlenie ponuky uchádzača bude verejný obstarávateľ odosielať / doručovať uchádzačom v tomto postupe zadávania zákazky funkcionalitou IS EVO. Momentom odoslania prostredníctvom portálu IS EVO sa po považuje Žiadosť o vysvetlenie ponuky za doručenú. O odoslaní Žiadosti o vysvetlenie ponuky budú uchádzači informovaní prostredníctvom notifikácie do e-mailovej adresy  kontaktnej osoby uchádzača registrovaného do predmetnej zákazky.

26. Vylúčenie ponúk

26.1. Verejný obstarávateľ  podľa § 40 ods. 6 zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky účasti;  predložil neplatné doklady;  poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak že nezodpovedajú skutočnosti; pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania; pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu; ak nastal konflikt záujmov podľa § 23, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami; ak na základe dôveryhodných informácii má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak táto podmienka bola uvedená vo výzve na predloženie ponuky; pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikovala protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky; nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote; nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote; nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky; alebo nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky v lehote podľa § 41 ods. 2.
26.2. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku podľa § 49 ods. 4 ak uchádzač:

· nedodrží určený spôsob komunikácie: 

· obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť,

· nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk.

26.3. IS EVO neumožňuje predkladanie ponúk po lehote na jej predloženie, z uvedeného dôvodu sa § 49 ods. 3 písm. a) sa neaplikuje.
26.4. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku z verejného obstarávania ak pri vyhodnocovaní ponúk nastanú skutočnosti uvedené v  § 53 ods. 5 zákona.
26.5. Uchádzačovi bude písomne oznámené podľa § 53 ods. 7 jeho vylúčenie, resp. vylúčenie jeho ponuky.

26.6. Vylúčenie ponuky uchádzača bude verejný obstarávateľ odosielať / doručovať uchádzačom v tomto postupe zadávania zákazky prostredníctvom IS EVO.  Momentom odoslania funkcionalitou IS EVO  sa považuje Vylúčenie ponuky uchádzača za doručené.
26.7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať  ponuku uchádzača, ktorého celková cena za poskytnutie predmetu zákazky uvedená v ponuke prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom na požadovaný predmet zákazky (predpokladaná hodnota zákazky).
27. Vyhodnocovanie ponúk

27.1. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z podlimitnej zákazky vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených vo výzve na predloženie ponuky, prostredníctvom ktorej bola vyhlásená podlimitná zákazka a spôsobom určeným v časti súťažných podkladov  A.3  Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.
27.2. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a nebudú  vylúčené z dôvodov uvedených v bode 24, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk a spôsobom určeným  vo Výzve na predloženie ponuky alebo v súťažných podkladoch.
27.3. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania bude verejný obstarávateľ odosielať / doručovať uchádzačom v tomto postupe zadávania zákazky prostredníctvom funkcionality IS EVO. Momentom odoslania prostredníctvom IS EVO  sa považuje Oznámenie o výsledku verejného obstarávania za doručené.
27.4. O vyhodnotení ponúk budú uchádzači informovaní prostredníctvom IS EVO doručením notifikácie do e-mailovej adresy  kontaktnej osoby uchádzača registrovaného do predmetnej zákazky.
Časť VI.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

28. Dôvernosť procesu verejného obstarávania

28.1. Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnocovanie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nebudú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym tretím osobám.

28.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/ osobitnými predpismi (zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, atď.)

28.3. Za dôverné informácie je možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. 

28.4. Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

29. Revízne postupy

29.1. Uchádzač  alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní podať verejnému obstarávateľovi  žiadosť o nápravu.
29.2. V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o nápravu  týkajúca sa predmetnej zákazky, musí záujemca/uchádzač doručiť priamo z publikovanej zákazky v časti Komunikácia. Dňom odoslania prostredníctvom funkcionality IS EVO sa považuje Žiadosť o nápravu za doručenú. 
29.3. Uchádzač alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní námietku proti postupu verejného obstarávateľ. 
29.4. V prípade uplatnenia inštitútu Námietky, sa tento revízny postup doručuje na adresu Úradu pre verejné obstarávanie v listinnej podobe, v v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu (Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 214/2014 Z. z.) alebo funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie námietok úradu umožňuje. Námietky sa kontrolovanému doručujú v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie námietok umožňuje. Námietky doručované v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sa považujú za doručené dňom ich odoslania. Záujemca je povinný doručiť informáciu o podaní námietky verejnému obstarávateľovi aj prostredníctvom portálu IS EVO priamo z publikovanej zákazky.
Časť VII.
Prijatie ponuky

30. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

30.1. Každému uchádzačovi,  ktorého ponuka bola vyhodnocovaná  bude zaslaný výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému/úspešným uchádzačovi/uchádzačom bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho/ich ponuku/ponuky prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že neuspeli, s uvedením dôvodu/dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie úspešného/úspešných uchádzača/uchádzačov, ako aj informácie o charakteristikách a výhodách jeho/ich ponuky/ponúk.
30.2. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – prijatie / neprijatie ponuky bude verejný obstarávateľ odosielať / doručovať uchádzačom v tomto postupe zadávania zákazky prostredníctvom portálu IS EVO.  Momentom odoslania sa považuje Oznámenie o výsledku verejného obstarávania za doručené.

31. Uzavretie zmluvy

31.1. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy alebo rámcovej dohody v súlade s § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, môže byť zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí podľa § 56 ods. 9. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa § 56 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní, môže byť zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.  

           Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá v lehote viazanosti ponúk a to najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola podaná žiadosť o nápravu pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa  § 20.

            Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou  predloženou  úspešným uchádzačom.

31.2. Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný  podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z.z., alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra a nie sú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora. 
31.3. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi poskytnúť súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy o dielo tak, aby mohla byť podpísaná do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 odseku 2 až 7 ZVO, ak bol na to písomne vyzvaný.

31.4. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Úspešný uchádzač bude postupovať podľa pokynov časti B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.
31.5. Výsledkom podlimitnej súťaže bude uzatvorená Zmluva o dielo tak, ako je uvedené v časti B. 2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
32. Ďalšie informácie

32.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

32.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predpokladaných ponúk, ak sa zmluvné podmienky v návrhu zmluvy predloženej uchádzačom budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré znevýhodňujú verejného obstarávateľa.

32.3. Prípadné zmena zmluvy nesmie byť v rozpore s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
32.4. V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač pre tento účel zabezpečí súhlas   dotknutých osôb v dokumente, kde sa nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby. Predložením ponuky uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v ponuke na účely zabezpečenia riadneho postupu verejného obstarávania. 

32.5. Osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, jej vyhodnotenia a zverejnenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
32.6. Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú upravené v § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
32.7. Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku  predkladá skupina dodávateľov.
32.8. Podľa  § 40 ods. 5 je uchádzač povinný v prípade, že ponuku nevypracoval sám, uviesť osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje uvedie podľa Prílohy E v časti Sprievodný dokument. 
32.9. Zhotoviteľ je povinný a zároveň sa zaväzuje strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaním stavebných prác, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť osobám. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/ auditu sú najmä:

a)  poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,

b)  Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

c) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,

d) Kontrolné orgány Európskej únie,

e) Orgán auditu Výbor pre vnútorný audit a vládny audit, jeho spolupracujúce orgány a nimi    poverené osoby, 

f)  splnomocnený zástupca Európkej komisie (EK) a Európskeho dvora audítorov (EDA), 

 g) osoby prizvané orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (SR) a Európskeho spoločenstva (ES)
A.2 PODMIENKY ÚČASTI

1. Osobné postavenie - § 32 zákona o verejnom obstarávaní

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 

Vo vzťahu k preukazovaniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie overí z informačných systémov verejnej správy. V prípade, že z technických príčin nebude môcť verejný obstarávateľ uvedené doklady získať, je oprávnený ich od uchádzača písomne dožiadať.
Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods.1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o VO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. 
Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti:
a) predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo 

b) doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie zverejňuje na svojom webovom sídle s priloženým výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako tri mesiace 

Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Podmienka možnosti získania dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), e) ZVO z informačných systémov verejnej správy sa netýka subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 Zákona o VO. V súlade s § 187 ods.7 Zákona o VO zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V záujme aktualizácie údajov uvedených v zozname hospodárskych subjektov je potrebné, aby hospodárske subjekty prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov doplnili doklady na webovej stránke: https://www.uvo.gov.sk/. 

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia Jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ods.1 Zákona o VO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods.1 zákona o VO.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

2. Finančné a ekonomické postavenie - § 33 zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač musí v ponuke predložiť dokumenty, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:

§ 33 ods. 1 písmeno a):  

Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie o schopnosti uchádzača:

-    uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; 
-  bežný účet uchádzača v každej banke alebo pobočke zahraničnej banky nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; 

-    pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár 

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie inštitúcie, ktorou je banka alebo pobočka zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet.

Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná. 

Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.

Súčasťou dokladov bude čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie 

V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, uchádzač musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 33 ods.2 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem  § 32 ods. 1 písmeno e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa  § 40 ods. 6 písmeno a) až h) a ods. 7 ZVO.

Verejný obstarávateľ bude uplatňovať § 33 ods. 4 ZVO v súvislosti so stanovenými podmienkami účasti podľa § 33 ZVO.
3. Technická alebo odborná spôsobilosť - § 34 zákona o verejnom obstarávaní
§ 34 ods. 1 písm. b) Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu  stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia.
2.  bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákon, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak takého potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah na základe ktorého boli uskutočnené. 
Verejný obstarávateľ požaduje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie rovnakého alebo podobného predmetu zákazky.

Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenia (referenčné listy) s minimálnym rozpočtovým nákladom 190.000,00 € bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov. Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2021 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia Výzvy vo vestníku UVO.
V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok nesplnil riadne a včas, v súlade s uzatvorenými zmluvami, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. V prípade predloženia referencie podľa  § 12 zákona o verejnom obstarávaní je postačujúce uviesť zo strany uchádzačov informáciu a  link, kde je uvedená referencia zverejnená. 
§ 34 ods. 1 písm. g) Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť dokladom a údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy  alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

1. Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác (ďalej ako „stavbyvedúci“) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Preukáže pracovnoprávny vzťah s fyzickou osobou - nepodnikateľom, ktorá spĺňa odborné predpoklady na výkon funkcie revízneho technika, alebo predloží záväzný písomný prísľub tejto fyzickej osoby, že v prípade plnenia zákazky uzavrie s uchádzačom pracovnoprávny vzťah, alebo ju preukáže prostredníctvom využitia kapacít inej osoby podľa ustanovenia § 34 ods. 3 ZVO.

Uchádzač predloží nasledovné doklady a dokumenty:

- Platné osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci pre inžinierske stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad (originál alebo jeho úradne overená kópia),

- Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú aktívnu odbornú prax min. 5 rokov.
2. Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná za plnenie zmluvy v časti elektroinštalačné práce má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Uchádzač preukáže pracovnoprávny vzťah s fyzickou osobou - nepodnikateľom, ktorá spĺňa odborné predpoklady na výkon funkcie revízneho technika, alebo predloží záväzný písomný prísľub tejto fyzickej osoby, že v prípade plnenia zákazky uzavrie s uchádzačom pracovnoprávny vzťah, alebo ju preukáže prostredníctvom využitia kapacít inej osoby podľa ustanovenia § 34 ods. 3 ZVO.
 Uchádzač predloží nasledovné doklady a dokumenty:

- Platné osvedčenie s odborným zameraním pre vykonávanie činnosti revízneho technika pre vyhradené elektrické technické zariadenia v zmysle Zákona č. § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., alebo ekvivalentný doklad;

- Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú aktívnu odbornú prax min. 5 rokov.

§ 34 ods. 1 písm. l) Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. Uchádzač v ponuke predloží doklad, v ktorom uvedie percentuálny podiel všetkých subdodávateľov, ktorými má v úmysle zabezpečiť plnenie zmluvy o dielo.

Verejný obstarávateľ neuplatňuje voči uchádzačom ustanovenie  § 41 ods. 1 písmeno b) zákona o verejnom obstarávaní.              
§ 34 ods. 3 Uchádzač v prípade, že nedisponuje vlastnými kapacitami, môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

4. Splnenie podmienok účasti 

V zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom  môže hospodársky subjekt nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na  preukázanie  splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom  podľa  § 39 alebo čestným vyhlásením. 

4.1. JED

Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených Jednotným európskym dokumentom. Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne využívať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že  poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciu alebo relevantnými odbornými skúsenosťami  podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač alebo záujemca  môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie aj o tejto osobe.

Verejný obstarávateľ nevyžaduje  predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré má k dispozícii z iného verejného obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač predkladá jednotný európsky dokument osobitne za nasledovné subjekty: 

- seba (uchádzača) 

- každého člena skupiny dodávateľov (osobitne); 

- inú osobu, ktorej finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti; 

- subdodávateľa, ktorého finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity nevyužíva na preukázanie splnenia podmienok účasti.  

Ak sa zúčastňuje/ú na postupe verejného obstarávania skupina/y hospodárskych subjektov – skupina/y dodávateľov spoločne, musí sa predložiť samostatný JED pre obstarávanie s informáciami požadovanými (v Častiach II. až IV.) pre každý zúčastnený hospodársky subjekt. 

Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. „globálny údaj pre všetky podmienky účasti“, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď hospodársky subjekt uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované podmienky účasti → Áno". 

Po predložení JED môže verejný obstarávateľ kedykoľvek v priebehu postupu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie všetkých alebo niektorých podporných dokumentov preukazujúcich skutočnosti uvedené v JED nevyhnutných na zabezpečenie riadneho vykonania postupu verejného obstarávania. Podľa ustanovenia § 39 ods. 7 zákona o VO je verejný obstarávateľ povinný získať požadované informácie na základe prístupu do elektronickej databázy, ak má k dokladom prístup podľa § 39 ods. 4 zákona o VO napr. zoznam hospodárskych subjektov (predošlý zoznam podnikateľov) podľa § 152 zákona o VO vedený Úradom pre verejné obstarávanie. 

Podľa § 40 ods. 8 môže uchádzač preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy, ak u neho existuje dôvod na vylúčenie: nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 písm. a), h) zákona alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) až f) a ods. 7 zákona. V prípade, ak takéto dôvody na vylúčenie u uchádzača existujú, uvedie ich v Časti III. oddiel A, C, D JED-u vždy spolu s konkrétnymi prijatými opatreniami, ktoré vykonal na ich nápravu. 

Ak uchádzač využíva aj kapacity iných osôb na splnenie podmienok účasti, podľa § 39 ods. 3 zákona o VO, predkladá samostatný JED pre každú inú osobu (riadne vyplnený a podpísaný). 

Iná osoba nemá možnosť postupovať podľa § 40 ods. 8 zákona o VO, teda vykonať opatrenia na nápravu (samoočistenie). Verejný obstarávateľ musí v prípade nespĺňania niektorej zo skutočností (podmienky účasti/dôvody na vylúčenie) uvedených v Časti III. postupovať podľa § 40 ods. 5 (požiadať uchádzača alebo záujemcu o nahradenie takej osoby) v spojení s § 40 ods. 6 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní (vylúčiť uchádzača alebo záujemcu, ak nenahradil túto osobu v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa stanovené požiadavky). Uchádzač zabezpečí, aby bol samostatný formulár inej osoby vyplnený vyššie uvedeným spôsobom a obsahoval podpisy tohto hospodárskeho subjektu vo vzťahu k vyhláseniam uvedeným v Časti VI. JED-u. 

Verejný obstarávateľ požaduje informácie o subdodávateľoch podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona o VO. Ak uchádzač navrhuje takéhoto subdodávateľa, ktorého finančné zdroje alebo technické a ekonomické kapacity nevyužíva na preukázanie podmienok účasti, predloží samostatný JED za každého takéhoto subdodávateľa. Uchádzač teda vo svojom JED-e vyplní Časť II. oddiel D: Informácie týkajúce sa subdodávateľov, ktorých kapacity hospodársky subjekt nevyužíva, a priloží do ponuky samostatný formulár JED-u pre každého takéhoto subdodávateľa, ktorý obsahuje identifikáciu hospodárskeho subjektu (subdodávateľa) Časť II. oddiel A JEDu riadne vyplnený a podpísaný.
4.2. Čestné Vyhlásenie 

Čestné vyhlásenie predkladá uchádzač ako doklad, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa  § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa  § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie bude obsahovať aj informácie podľa druhej vety.
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto VO, bude povinný: a) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3 zákona o VO, b) mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom. V prípade, že úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 4 až 9 zákona o VO, ak bol na uzavretie zmluvy písomne vyzvaný, nepredloží doklady a/alebo dokumenty uvedené v tomto bode, resp. nebude mať úspešný uchádzač alebo jeho subdodávatelia podľa zákona 315/2016 Z.z. v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod, verejný obstarávateľ to bude považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti a bude postupovať podľa zákona. 
A.3 KRITÉRIÁ HODNOTENIA
Verejný obstarávateľ stanovuje na hodnotenie predložených ponúk nasledovné kritérium:

Kritérium hodnotenia:  Cena  
Najnižšia cena v € s DPH pri nezmenených kvalitatívnych požiadavkách

Návrh ceny predloženej v ponuke musí byť uchádzačom vyjadrený v eurách s DPH so zaokrúhlením na dve desatinné miesta a musí byť vyšší ako nula. 

Víťazom sa stane uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu po kontrole splnenia stanovených podmienok účasti.
B.1 OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA

Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác súvisiacich s terénnymi úpravami, výstavbou nových komunikačných plôch, sadovými úpravami, výstavbou objektov malej architektúry, rekonštrukciou existujúcich chodníkov v areáli ŠD Zobor ako aj s doplnením vonkajšieho osvetlenia. Jedná sa o revitalizáciu nevyužitej plochy bývalých tenisových kurtov na oddychovú zónu pre ubytovaných študentov,  s doplnením nových a rekonštrukciou jestvujúcich komunikácií. Práce budú realizované v areáli ŠD UKF Zobor na Dražovskej 2, Nitra a budú realizované počas bežnej prevádzky.
Rozsah realizácie zákazky:
SO1 Demolácie a sanácie
· odstránenie podkladu z antuky, šotoliny, betónu a škváry
SO2 Krajinné úpravy
– výruby krovín a drevín
· výsadba drevín, krovín, kvetín do záhonov
· výsev trávnika
SO3 Komunikácie_parčík
      -  zhotovenie mlatového chodníka, obrubníkov
SO4 Architektúra_mobiliár

· doprava a montáž lavičiek, lehátok, stolov, odpadkových košov, popolníkov, hydrantov a ohniska.
SO5 Prístrešok

· zhotovenie konštrukcie prístrešku, elektromontáž, osvetlenia
SO6 Osvetlenie

· elektromontáž vonkajšieho osvetlenia
· revízie

SO7 Chodník v areáli ŠD Zobor

· odstránenie starých dlažieb, krytu, podkladu starého chodníka

· zhotovenie nových chodníkov zo zámkovej dlažby

· spätná úprava terénu s výsevom trávnika
Podrobné informácie, spôsob uskutočňovania stavebných úprav vrátane požiadaviek na materiálové a technické zabezpečenie  sú uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov stanovenie ceny, ktorá bude akceptovať všetky stanovené podmienky a uchádzači nebudú naceňovať iné položky, ako sú stanovené vo výkaze výmer vrátane materiálových podmienok.  Uchádzač  je povinný dodržať množstvo, druh a kvalitu stavebného materiálu uvedeného v rozpočte a v technických podkladoch.
Pozn.:  Požadované vlastnosti sú uvedené ako minimálne.  V prípade, že uchádzač v navrhovaných technických vlastnostiach použije ekvivalenty, musí uchádzač odbornými dokladmi preukázať, že ním navrhované riešenie zodpovedá minimálne verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti, alebo je progresívnejšie. Ťarcha dôkazu je na uchádzačovi. Uvedené doklady musia byť predložené v cenovej ponuke uchádzača.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov stanovenie ceny, ktorá bude akceptovať všetky stanovené podmienky a uchádzači nebudú naceňovať iné položky, ako sú stanovené vo výkaze výmer vrátane materiálových podmienok. V prípade predloženia ekvivalentných riešení je uchádzač povinný uvedené uviesť v ponuke.
B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA

Zmluva o dielo

uzavretá  podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov 
 vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach

a § 3 ods. 3 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy

Čl. 1
Objednávateľ:       

Názov:


              Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Sídlo:

Trieda Andreja Hlinku 1, 949 01 Nitra

Štatutárny orgán:

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor 

IČO:

00 157 716

DIČ:

2021246590

IČ DPH:

SK2021246590

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:


Sídlo:





Zastúpený:




IČO: 
    

DIČ:


IČ DPH:


Bankové spojenie:
   

Číslo účtu:
   

Zápis v obchodnom registri: 


ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“) uzatvárajú túto Zmluvu o Dielo (ďalej len „Zmluva“): 

Článok 2 

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania na zhotovenie stavebného diela „Oddychová zóna v areáli ŠD UKF Zobor“ (ďalej len „Dielo“) podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa §113 a §114  zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že on ako aj ním poverení zamestnanci sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí na vykonanie tohto diela podľa slovenských právnych predpisov a noriem a toto dielo objednávateľovi ponúka.

Článok 3

Účel a predmet zmluvy

3.1 Účelom tejto zmluvy je dohodnúť podmienky:

a) Zhotovenia stavebného diela „Oddychová zóna v areáli ŠD UKF Zobor “, podľa projektovej dokumentácie „Oddychová zóna v areáli ŠD UKF Zobor“ a v rozsahu vymedzenom výkazom výmer vypracovanom Ing. Slavomírom Koišom, Nitra tak, aby:

aa) bola dodržaná jeho kvalita v zmysle všeobecne záväzných predpisov, najmä zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach a príslušných technických noriem,

ab) Dielo bolo zhotoviteľom zhotovené s odbornou starostlivosťou riadne a včas a odovzdané Objednávateľovi bez vád a nedorobkov, bolo zabezpečené odstraňovanie vád, ktoré vzniknú po zápisničnom prevzatí Diela Objednávateľom až do uplynutia záruky,

b) odstraňovania vád, ktoré vzniknú po protokolárnom prevzatí Diela Objednávateľom až do uplynutia záruky,

c) podmienky zaplatenia riadne a včas zhotoveného Diela podľa tejto zmluvy 

3.2 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné dielo „Oddychová zóna v areáli ŠD UKF Zobor“ na pozemku parc. č.4597 ostatná plocha a parc. č. 4596/1-, ostatná plocha, v k. ú. Zobor, okres Nitra, obec Nitra, evidovanej v LV č.2591.

3.3 Dielo bude zhotoviteľom zhotovené vo vlastnom mene, na vlastné náklady, vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas a Objednávateľovi bude odovzdané úplné a funkčné Dielo v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve podľa:

a) podľa projektovej dokumentácie „Oddychová zóna v areáli ŠD UKF Zobor“ a v rozsahu vymedzenom výkazom výmer  (ďalej len „projektová dokumentácia“) 

b) ponuky Zhotoviteľa (ďalej len „Rozpočet Diela“), ktorá je prílohou č. 1, 

c) podľa platných technických noriem SR a EÚ a všeobecne záväzných právnych predpisov 

  3.4 
Predmetom Zmluvy a záväzkom Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela sú aj ďalšie plnenia Zhotoviteľa a záväzky, a to: 

a) zriadenie, prevádzkovanie, údržba a likvidácia zariadenia staveniska v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými technickými normami SR a EÚ, 
b) vedenie stavebného denníka podľa všeobecne záväzných predpisov, najmä stavebného zákona,

c) nakladanie s odpadmi vzniknutými v súvislosti so zhotovovaním Diela vrátane ich likvidácie, a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej     republiky,

d) obstaranie a predloženie dokladov o kvalite materiálov, výrobkov a konštrukcií zabudovaných do Diela a použitých v rámci zhotovovania Diela, ako jeho súčasť, v súlade so stavebným zákonom, zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o stavebných výrobkoch"), zákonom č. 56/2018 Z. z. posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými súvisiacimi právnymi predpismi, 

e) vykonanie kvalitatívnych skúšok a revízií predpísaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, 

f) obstaranie a predloženie protokolov o vykonaní skúšok a revízií vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

g) dodržiavanie príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a súvisiacich predpisov, zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotníckych požiadavkách na stavenisko a požiadaviek vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa stanovujú  požiadavky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností znení neskorších predpisov, zákona č. 254/1998 Z .z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, vyhl. č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ako aj všetkých právnych predpisov, ktorými budú právne predpisy citované v tomto ustanovení počas platnosti tejto Zmluvy nahradené, a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných noriem územnej samosprávy, STN a iných technických predpisov a noriem súvisiacich so zhotovovaním diela, 

h) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v jeho okolí, v pracovnom páse mimo staveniska a v jeho okolí a na prístupových komunikáciách,

i) obstaranie stavebno-správnych povolení, iných správnych rozhodnutí, povolení, alebo súhlasov príslušných orgánov miestnej štátnej správy, územnej samosprávy a dotknutých právnických a fyzických osôb súvisiacich so zhotovením Diela, ktorých obstaranie nie je podľa tejto Zmluvy plnením Objednávateľa,  

j) byť poistený na základe zmluvy na poistenie zodpovednosti Zhotoviteľa  pre prípad, že pri zhotovovaní Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ním, zavinil škodu na majetku Objednávateľa, či tretích osôb, počas celého obdobia jeho zhotovovania a šesť (6) mesiacov od odovzdania Diela Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy (ďalej len „zmluva o poistení zodpovednosti za škodu“). Zmluvu o  poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti uzatvorenú na poistnú sumu najmenej vo výške, ktorá zodpovedá cene Diela, je Zhotoviteľ povinný predložiť  Objednávateľovi kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy na jeho požiadanie,
k) zhotovenie projektu skutočného vyhotovenia Diela v súlade so stavom Diela po jeho riadnom zhotovení, vrátane jeho potvrdenia odborne spôsobilými osobami Zhotoviteľa,

l) vypracovanie  plánu užívania verejnej práce ,    
m) dodávky takého materiálu, ktoré nie sú uvedené v technickom návrhu realizácie stavby, ale si ich povaha Diela a okolnosti výstavby Diela vyžadujú. Takýmito časťami Diela sú najmä, a však nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, ak si to povaha Diela vyžaduje, 

n) zaškolenie obsluhy u všetkých Zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha Diela vyžaduje, 

o) ďalšie činnosti a povinnosti súvisiace so zhotovením Diela, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov 

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo, po jeho riadnom a včasnom zhotovení za podmienok uvedených v článku 8 tejto Zmluvy, od Zhotoviteľa prevziať, poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade s touto Zmluvou a v súlade s ustanoveniami článku 5 tejto Zmluvy zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za jeho zhotovenie.

3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že: 

a) sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizáciou predmetu tejto Zmluvy, 

b) predmet tejto Zmluvy je mu jasný a na základe svojej odbornej spôsobilosti, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii, je schopný ho vykonať s odbornou starostlivosťou riadne, kompletne a na požadovanej odbornej úrovni v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami SR a EÚ a v tejto Zmluve dohodnutých lehotách, termínoch a kvalite,

c) má všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela,

d) zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a tieto zahrnul do ceny Diela,

e) cena Diela ako aj ďalšie podmienky realizácie Diela boli stanovené aj s ohľadom na možné odlišné (nedostatočné) prípadne alternatívne určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v Projektových dokumentáciách   a/alebo v Rozpočte diela, pričom tieto nedostatky budú počas realizácie Diela odstránené v rozsahu ceny Diela podľa tejto Zmluvy
3.7  Zmluva uzatvorená medzi Objednávateľom a projektantom projektových dokumentácií diela oprávňuje Objednávateľa na použitie týchto projektov pri plnení predmetu tejto Zmluvy.
Článok 4

Čas plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v lehote ohraničenej týmito termínmi: 

a) začatie zhotovovania Diela: dňom prevzatia staveniska od Objednávateľa. Odovzdanie a prevzatie staveniska za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve sa uskutoční v mieste zhotovovania Diela v deň, ktorý si dohodnú Objednávateľ a Zhotoviteľ, a to do siedmich (7) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy; ak sa Zhotoviteľ a Objednávateľ nedohodnú na dni odovzdania a prevzatia staveniska, stavenisko sa bude považovať za Objednávateľom odovzdané a Zhotoviteľom prevzaté siedmy (7) pracovný deň po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy v mieste zhotovovania Diela, 

b) ukončenie zhotovovania a odovzdanie riadne zhotoveného Diela podľa bodu 9.1 až 9.8 tejto Zmluvy najneskôr do troch(3) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 

4.2 Zhotoviteľ začne so zhotovovaním Diela dňom uvedeným v bode 4.1 písm. a), v ktorom Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko. 

4.3 Zhotoviteľ ukončí zhotovovanie Diela po predchádzajúcom splnení svojich záväzkov uvedených v tejto Zmluve, najneskôr v posledný deň lehoty na zhotovenie Diela, t. j. v termíne uvedenom v bode 4.1 písm. b) tejto Zmluvy.

4.4  Zhotoviteľ bude zhotovovať Dielo v priebehu lehoty na jeho zhotovenie v súlade s aktuálnym vecným a časovým Harmonogramom zhotovovania Diela (ďalej len „Harmonogram“) tak, aby celé Dielo bolo podľa bodu 9.3 zhotovené v lehote uvedenej v bode 4.1 písm. b) tejto Zmluvy.  Zmluvné strany sa dohodli, že podrobný Harmonogram predloží zhotoviteľ do siedmich (7) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy po prerokovaní a odsúhlasení Objednávateľom. Harmonogram bude možné upravovať iba písomnou  dohodou oboch strán. Termíny uvedené v Harmonograme sú pre Zhotoviteľa záväzné.   

4.4 Zhotoviteľ je povinný vypratať a vyčistiť stavenisko, uviesť stavenisko do pôvodného stavu a odovzdať ho Objednávateľovi do siedmich (7) dní po ukončení zhotovovania Diela.

Článok 5 

Cena za Dielo

5
.1 Za Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté Dielo, riadne zhotovené podľa Projektovej dokumentácie a podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi cenu dohodnutú v súlade s §546 ods. 1 Obchodného zákonníka a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cenu maximálnu a neprekročiteľnú, ktorá zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou predmetu Zmluvy. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu Diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie Zmluvy a že pri stanovení ceny sa oboznámil so zadaním, preveril miestne podmienky, v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky požiadavky na Objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.  

Celková cena Diela je stanovená takto: 

..........................................  EUR bez DPH  (slovom: .................... bez DPH)
..........................................  EUR s DPH (slovom: ...................... EUR s DPH) 

5.2  Cena za Dielo uvedená v bode 5.1 je stanovená na základe a v súlade s Projektovou dokumentáciou a Rozpočtom Diela, ktorý je prílohou č. 1 tejto Zmluvy. Podkladom pre vypracovanie Rozpočtu Diela je Projektová dokumentácia, ktorú Zhotoviteľ dostal od Objednávateľa v rámci súťažných podkladov verejného obstarávania, na základe ktorého bola táto Zmluva uzatvorená. Cena Diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré má skúsený Zhotoviteľ  odôvodnene predvídať.   

5.3 V cene uvedenej v bode 5.1. tejto Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na zhotovenie Diela podľa Projektovej dokumentácie a jeho uvedenie do riadneho užívania a náklady súvisiace s jeho plnením podľa tejto zmluvy vrátane nákladov vynaložených na úhradu miestnych poplatkov vyrubených územnou samosprávou a na prípadnú úhradu správnych poplatkov za vydanie príslušných správnych rozhodnutí, najmä:

5.3.1 náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie Diela ,  

5.3.2 náklady na zriadenie staveniska, jeho oplotenia a stráženia, zriadenie skládok a nákladov s tým spojených, 

5.3.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu Diela, poplatkov za nich, vrátane nákladov na ochranu vytýčených  podzemných inžinierskych sietí, 

5.3.4 všetky súbežné nároky Zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky, 

5.3.5 náklady na dopravu a colné poplatky, 

5.3.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odpadu a sute z realizácie Diela, 

5.3.7 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe Diela a jeho jednotlivých častí v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

5.3.8 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach, vrátane geodetických a iných meraní a prieskumov,

5.3.9 náklady na poistenie,     

5.3.10 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 

5.3.11 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné Dielo vyhotovovať počas víkendov, poprípade dní pracovného pokoja  

Cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä, nie však výlučne, z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v Rozpočte Diela sú platné ako maximálne počas celého plnenia z tejto Zmluvy a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu Diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania Diela a zisk Zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných Objednávateľom. 

5.5 Cenu celkom uvedenú v bode 5.1 je možné meniť iba v prípade:

a) zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) počas trvania tejto Zmluvy,

b)  v súlade s §18 ods. 3 písm. a)  zák. č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, t. j. ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň nižšia ako 15 % hodnoty tejto Zmluvy, ak ide o:

ba) nevykonanie niektorých častí predmetu Zmluvy Zhotoviteľom s písomným súhlasom Objednávateľa, uvedených v položkovom Rozpočte Diela, ak sa tieto ukážu v priebehu realizácie prác ako nepotrebné. V tomto prípade budú tieto práce z ceny Diela odpočítané, a to v cene podľa položkového Rozpočtu Diela,

bb) ak Objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom Projektových dokumentácií
5.6  Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do Rozpočtu Diela, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy, alebo ak sa zmluvné strany dohodli, že v prípade záujmu objednávateľa o zapracovanie nepredvídaných zmien oproti pôvodnému zadaniu v zmysle tejto zmluvy a jej príloh (ďalej len „naviac práce“), môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o naviac práce.  Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve v zmysle postupov uvedených v bode 5.9 tejto Zmluvy. V opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.

   5.7 Pre ocenenie rozpočtu Diela pri naviac prácach Diela bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytli v položkovom Rozpočte Diela tejto Zmluvy bude používať ceny z položkového Rozpočtu Diela podľa tejto Zmluvy, 

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v Rozpočte Diela, ocení individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou Objednávateľom  

 5.8 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektových dokumentáciách a/alebo v Rozpočte Diela, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť projektových dokumentácií pred Rozpočtom Diela. Za  naviac práce sú považované aj práce, ktoré  vzniknú v prípade záujmu objednávateľa  o zapracovanie nepredvídaných zmien oproti pôvodnému zadaniu v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, ak sa na nich zmluvné strany dohodnú. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektových dokumentáciách a/alebo v Rozpočte Diela, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Rozpočtu Diela podľa tejto Zmluvy. 

5.9  Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov, ktoré upravujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä zákon o verejnom obstarávaní. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy musí byť daný nasledovnými podmienkami:

a) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu Objednávateľa do stavebného denníka a 

b) uzatvorením Dodatku k tejto Zmluve a/ alebo 

c) písomnou objednávkou Objednávateľa 

Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie uvedených v písm. b) a písm. c) zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená písomne Objednávateľovi. Zhotoviteľ berie na vedomie, že lehota na schválenie Dodatku k zmluve zo strany Objednávateľa je desať (10) pracovných dní a preto je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu.

5.10 V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu výstavby o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

Článok 6

Účtovanie a platenie ceny za Dielo
6.1 Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi Diela preddavok na cenu  Diela.

6.2  Cena Diela bude fakturovaná nasledovným spôsobom:

a) priebežnými faktúrami (daňovými dokladmi), ktoré Zhotoviteľ vystaví a doručí Objednávateľovi spravidla mesačne, najneskôr do desiateho (10.) dňa nasledujúceho mesiaca podľa Objednávateľom odsúhlaseného položkového súpisu skutočne vykonaných prác, výkonov a dodávok (ďalej len „Súpis“), 

b) záverečnou faktúrou po zhotovení a odovzdaní Diela Objednávateľovi, t. j. po úspešnom ukončení preberacieho konania Diela po splnení podmienok uvedených v bode 9.8 tejto Zmluvy 

6.3 Faktúry Zhotoviteľ vystaví v dvoch (2)  vyhotoveniach a doručí do kancelárie kvestora UKF v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra, 3. poschodie, č. dv. A 305. Faktúra vystavená v súlade s touto Zmluvou a doručená Objednávateľovi je splatná v lehote tridsať (30) dní po jej preukázateľnom doručení Objednávateľovi. 

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že faktúra bude obsahovať číslo Zmluvy a náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  Okrem vyššie uvedeného  faktúra musí  obsahovať  aj tieto náležitosti:

a) označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH,

b) číslo faktúry 

6.5 Prílohou faktúry musí byť:

      a) Súpis v písomnej aj elektronickej forme po jeho predchádzajúcom odsúhlasení Objednávateľom v písomnej forme. Údaje v Súpise sa musia zhodovať s rozsahom vykonaného Diela, vrátane dodávok stavebných materiálov a výrobkov potrebných pre zrealizovanie fakturovaného rozsahu vykonaného Diela. Súpis predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr päť (5) dní pred dňom vystavenia faktúry. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k Súpisu, predloženému Zhotoviteľom, do piatich (5) dní odo dňa predloženia Zhotoviteľom. Objednávateľ je oprávnený vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie Súpis, ktorý mu Zhotoviteľ predložil na odsúhlasenie, ak rozsah v ňom uvedených prác nebude zodpovedať  skutočne vykonaným prácam a Rozpočtu Diela. Zhotoviteľ nie je oprávnený v Súpise prekročiť maximálne množstvá merných jednotiek jednotlivých položiek uvedených v Rozpočte Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi prepracovaný Súpis, upravený v súlade s pripomienkami Objednávateľa, do piatich (5) dní od jeho vrátenia na prepracovanie.

        b) Zhotoviteľom vykonaná fotodokumentácia postupu zhotovovania časti Diela za fakturované obdobie v minimálnom rozsahu dvadsať (20) ks a aj Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, vrátane Objednávateľom potvrdeného súpisu vád a nedorobkov, ktoré nebránia začatiu riadneho užívania dokončeného Diela.  

6.6 Objednávateľ je oprávnený zadržať zádržné vo výške 5 % z fakturovanej ceny bez DPH v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Zádržné bude vytvorené tak, že Objednávateľ odpočíta pred úhradou (zadrží) 5 % fakturovanej čiastky z každej faktúry bez DPH. Zádržné Objednávateľ uvoľní v prípade, ak Dielo spĺňa kvalitatívne parametre v zmysle tejto Zmluvy. Dokladom pre uvoľnenie zádržného je Objednávateľom podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom Objednávateľ potvrdzuje, že Dielo je bez vád a nedorobkov.

6.7 Objednávateľ je oprávnený v lehote splatnosti faktúry vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie faktúru, ktorá nebude obsahovať príslušné náležitosti požadované podľa tejto Zmluvy alebo stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. V tomto prípade začne nová tridsaťdňová (30) lehota splatnosti faktúry plynúť doručením opravenej, resp. doplnenej faktúry Objednávateľovi.  

6.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že uhradením záverečnej faktúry sa budú považovať všetky pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi za vysporiadané. 

6.9 Objednávateľ je povinný uvoľniť zádržné z fakturovanej ceny za Dielo v prospech účtu Zhotoviteľa najneskôr do tridsať (30) dní od protokolárneho odovzdania Diela bez vád a nedorobkov. 

Článok 7

Odovzdanie a prevzatie staveniska a spolupôsobenie Objednávateľa 
7.1 Počas zhotovovania Diela poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie spočívajúce v: 

a) odovzdaní staveniska a ďalších náležitostí potrebných pre zhotovenie Diela v rozsahu uvedenom v  tejto Zmluve, 

b) zabezpečení výkonu technického dozoru osobou Objednávateľa počas celej doby zhotovovania Diela 

7.2 Osobou Objednávateľa oprávnenou rokovať vo veciach zmluvných je kvestor UKF v Nitre a osobou Objednávateľa oprávnenou rokovať vo veciach technických je  ......................................................... . Osoba Objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach technických je počas celej doby zhotovovania Diela oprávnená: 

a) kontrolovať súlad zhotovovaného Diela s Projektovými dokumentáciami a Rozpočtom Diela, podmienkami podľa tejto Zmluvy a inými dokladmi odovzdanými Objednávateľom Zhotoviteľovi, 

b) sledovať denné zápisy Zhotoviteľa v stavebnom denníku, pripájať k nim svoje upozornenia na nedostatky Zhotoviteľa zistené pri zhotovovaní Diela, ako aj udeľovať Zhotoviteľovi pokyny súvisiace s postupom a kvalitou zhotovovaného Diela, pričom však tieto zápisy nemajú a nemôžu nahrádzať písomný súhlas štatutárneho orgánu Objednávateľa k zmene tejto Zmluvy, 

c) zabezpečovať vyjadrenia alebo účasť dozoru projektanta na stavenisku na účely podania vysvetlení k nejasnostiam v Projektových dokumentáciách, ako aj k ďalším skutočnostiam týkajúcim sa zhotovovaného Diela,

d) podľa potreby zvolávať a organizovať kontrolné koordinačné dni na stavbe za účasti zástupcov Objednávateľa, zástupcov Zhotoviteľa a stavebného dozoru, predmetom ktorých bude vyhodnocovanie priebežného postupu prác na stavbe, ako aj riešenie prípadných nedostatkov, zistených dozorom počas plnenia jeho povinností podľa písm. a) až c) tohto bodu, 

e) podpisovať Súpis, Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela,
f) plniť ďalšie povinnosti uložené v stavebnom zákone súvisiace so zhotovovaním Diela 

7.3 Objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach Zhotoviteľa, jeho zamestnancov alebo ďalších osôb, subdodávateľov v zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom, podieľajúcich sa na plnení predmetu tejto Zmluvy vnesených na stavenisko. 
Článok 8 

Ďalšie záväzky Zhotoviteľa súvisiace so zhotovovaním Diela 
8.1 Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania Diela: 

a) zabezpečiť povolenia alebo súhlasy príslušných orgánov, súvisiace so zriadením zariadenia staveniska, s prepravnými trasami a nakladaním s odpadmi, 

b)   predložiť Objednávateľovi spôsob nakladania s odpadom.

8.2 Počas zhotovovania Diela je Zhotoviteľ povinný: 

a) viesť na stavbe stavebný denník v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 

b) vykonávať opatrenia zamedzujúce vzniku poškodenia inžinierskych sietí, v opačnom prípade zodpovedá za ich poškodenie, 

c) zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, platných a účinných právnych predpisov, technických noriem SR a EÚ a iných technických predpisov, 

d) použiť na zhotovovanie Diela materiál, výrobky a konštrukcie, kvalitatívne zodpovedajúce Projektovej dokumentácii, typu diela, príslušným právnym predpisom, technickým normám, iným technickým predpisom a bez práv tretích osôb k nim a pred ich zabudovaním do Diela predkladať Objednávateľovi doklady o ich kvalite, 

e) nevykonať práce, ktorými by ohrozil zdravie, život, bezpečnosť, spôsobil škodu alebo poškodil majetok, prípadne, ktorými by sa porušil právny alebo technický predpis, 

f) najneskôr dva (2) pracovné dni vopred oznámiť Objednávateľovi termín na kontrolu prác, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade je povinný na požiadanie Objednávateľa zakryté práce odokryť na vlastné náklady, 

g) zabezpečiť účasť svojich pracovníkov pri výkone dozoru Objednávateľa, 

h) na vlastné náklady vykonať okamžité opatrenia na odstránenie nedostatkov alebo vád v zhotovovaní Diela zistených Objednávateľom alebo  technickým  dozorom Objednávateľa, 

i) zachovávať čistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okolí a na prístupových komunikáciách, 

j) zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny, 

k) v prípade vzniku škodovej udalosti na stavbe poskytnúť potrebné spolupôsobenie vyplývajúce Zhotoviteľovi z poistnej zmluvy uzavretej podľa bodu 10.3 tejto Zmluvy tak, aby poisťovňa Objednávateľovi bezodkladne poskytla plnenie zodpovedajúce rozsahu spôsobenej škody vzniknutej Objednávateľovi na jeho majetku v dôsledku tejto poistnej udalosti, 

l) pred začatím preberacieho konania odovzdať protokolárne plochu, ktorú  využíval pre zariadenie staveniska, 

m) písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, brániacej alebo sťažujúcej Zhotoviteľovi zhotovovať Dielo a o poistnej udalosti, 

n) zabezpečiť stavenisko proti neoprávnenému vniknutiu tretích osôb a prípadným škodám na majetku, 

o) vytvoriť podmienky na výkon štátneho stavebného dohľadu,

p) vykonávať odborné práce na zhotovovaní Diela zamestnancami, osobami alebo subdodávateľmi, majúcimi príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť,  

q) predložiť Objednávateľovi a okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom, ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov pri odovzdávaní a preberaní Diela najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, 

r) projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe,   

s) v prípade potreby poskytnúť súčinnosť ďalšiemu zhotoviteľovi Diela pre výkon jeho činností na stavenisku 

8.3 Počas zhotovovania Diela Zhotoviteľ zodpovedá aj za: 

a) dodržiavanie predpisov o ochrane a bezpečnosti zdravia pri práci, najmä zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhl. č. 147/2013 Z. z.,

b) požiarnu ochranu zhotovovaného Diela podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

c) správnosť umiestnenia, polohu, rozmery, smery, výšku a kvalitu Diela, 

d) vady Diela 

8.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať zmenu v zhotovovaní Diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom všetky zmeny materiálov, výrobkov a konštrukcií a iné zmeny Diela musia kvalitatívne zodpovedať Projektovým dokumentáciám. Pred fyzickým začatím každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup technickým dozorom Objednávateľa.   

8.5   Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy. Na účely tejto Zmluvy sa za subdodávateľa považujú všetky hospodárske subjekty, s ktorými Zhotoviteľ uzavrel písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy. 

8.6   Zoznam všetkých subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy a sú známi Zhotoviteľovi v čase jej uzavretia,  sú uvedení v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.  

8.7 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr päť (5) pracovných dní pred dňom, v ktorom subdodávateľ má začať plniť predmet tejto Zmluvy, každú zmenu subdodávateľa písomne oznámiť Objednávateľovi za podmienky, že nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho táto povinnosť vzťahuje podľa § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa uvedené podmienky, Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Navrhovaný nový subdodávateľ sa nemôže podieľať na plnení tejto Zmluvy, pokiaľ nebude odsúhlasený Objednávateľom a uvedený v Dodatku tejto Zmluvy.   

8.8 Zhotoviteľ je povinný financovať všetky subdodávateľské práce Zhotoviteľa, pričom nesie za ne záruku v plnom rozsahu.  

Článok 9

Odovzdanie a prevzatie dokončeného Diela 
9.1 Odovzdávanie a preberanie dokončeného Diela, po jeho/jej  riadnom zhotovení sa vykoná na preberacom konaní v mieste realizácie stavby, ktoré sa uskutoční na základe predchádzajúcej písomnej výzvy Zhotoviteľa adresovanej Objednávateľovi. Zhotoviteľ doručí písomnú výzvu na odovzdanie a prevzatie Diela tak, aby sa preberacie konanie Diela ukončilo najneskôr v deň uplynutia lehoty uvedenej v bode 4.1 písm. b) tejto Zmluvy, pričom zohľadní lehotu Objednávateľa na zvolanie preberacieho konania uvedenú v nasledujúcej vete tohto bodu. Objednávateľ je povinný zvolať preberacie konanie vždy v lehote do piatich (5) dní po doručení písomnej výzvy Zhotoviteľa na odovzdanie a prevzatie Diela.  

9.2 Na začatie preberacieho konania riadne zhotoveného Diela predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi tieto náležitosti: 

a) druhé kópie listov zo stavebného denníka, 

b) doklady o uložení stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v súvislosti so zhotovovaním Diela na skládkach, v dvoch (2) vyhotoveniach, 

c) doklady o kvalite materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií zabudovaných do Diela, v súlade so stavebným zákonom, zákonom o stavebných výrobkoch, zákonom o technických požiadavkách na výrobky a inými súvisiacimi právnymi normami a predpismi, vždy v troch (3) vyhotoveniach, vrátane záručných listov a návodov na obsluhu, 

d) čestné  vyhlásenie Zhotoviteľa, že Dielo je zhotovené podľa všeobecne záväzných predpisov, technických noriem a podľa Projektových dokumentácií, prípadne so zmenami požadovanými Objednávateľom počas jeho zhotovovania, 

e) súpis vykonaných prác a výkonov v písomnej aj elektronickej forme; v elektronickej forme vo formáte PDF a XLSX
9.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že za riadne zhotovené Dielo pripravené Zhotoviteľom na odovzdanie Objednávateľovi sa považuje Dielo, ktoré je zhotovené podľa Projektových dokumentácií a podľa tejto Zmluvy, prípadne so zmenami požadovanými Objednávateľom počas jej zhotovovania vykonanými v súlade s touto Zmluvou, pričom:  

a) Dielo nevykazuje vady a nedorobky, ktoré by bránili v riadnom užívaní Diela, 

b) Zhotoviteľ predložil k preberaciemu konaniu všetky dokumenty uvedené v bode 9.2 tejto Zmluvy 

9.4 Ak sa pri preberacom konaní zistí, že Dielo nie je podľa dohodnutých podmienok Zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu.  

9.5 Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela vyhotoví Objednávateľ v priebehu preberacieho konania. 

9.6 Objednávateľ: 

a) neprevezme také Dielo, ktoré je zhotovené v rozpore s bodom 9.3 tejto Zmluvy, 

b) nepokračuje v preberacom konaní, ak Zhotoviteľ nepredložil všetky dokumenty uvedené v bode 9.2 tejto Zmluvy 

9.7 Ak nastane skutočnosť uvedená v bode 9.6 tejto Zmluvy, preberacie konanie Diela sa zopakuje v náhradnom termíne. O tejto skutočnosti spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej Objednávateľ uvedie dôvody, pre ktoré ponúknuté Dielo neprevzal a podmienky, za ktorých ho v budúcnosti preberie, a v ktorej zároveň Zhotoviteľ uvedie svoje stanovisko k dôvodom neprevzatia ponúknutého Diela a po dohode s Objednávateľom aj termín opakovaného preberacieho konania, ktorý nemôže byť dlhší ako tridsať (30) dní od neúspešného preberacieho konania. Ak Objednávateľ prevezme Dielo, ktoré má nedorobky alebo vady, ktoré nebránia v riadnom užívaní Diela, Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto nedorobky alebo vady, ktoré nebránia v riadnom užívaní Diela, do tridsiatich (30) dní od prebratia Diela Objednávateľom, pokiaľ nie je v preberacom protokole dohodnuté inak.  
9.8 Dielo sa považuje za odovzdané a prevzaté ukončením preberacieho konania Diela a podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí  Diela oboma zmluvnými stranami. 

9.9 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady na zhotovovanom Diele, ktoré Objednávateľ zistil počas preberacieho konania, bez zbytočného odkladu v lehote dohodnutej s Objednávateľom, pričom ak nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami, najneskôr do pätnástich (15) dní od ich oznámenia Zhotoviteľovi. 

Článok 10

Osobitné ustanovenia 
10.1 Vlastníkom zhotovovaného Diela počas celej doby jeho zhotovovania zostáva Objednávateľ. Prechod vlastníctva k zabudovaným materiálom, konštrukciám, zariadeniam alebo inému hmotnému majetku na Objednávateľa nastáva ich zabudovaním do Diela. 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vzniknuté škody spôsobené Objednávateľovi a tretím osobám počas zhotovovania Diela alebo v súvislosti s jeho zhotovovaním, ako aj za škody spôsobené tretími osobami a subdodávateľmi, ktorých použije na splnenie svojich záväzkov, vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy. 

10.3 V záujme zabezpečenia zhotovovaného Diela pred prípadnými dôsledkami uvedenými v bode 10.2 tejto Zmluvy Zhotoviteľ ako poistník a zároveň poistený v súlade s bodom 3.4 písm. i) tejto Zmluvy je povinný najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu minimálne vo výške ceny Diela alebo ekvivalentu tejto sumy v inej mene podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou v deň predloženia poistnej zmluvy, ďalej zabezpečí platnosť a účinnosť Zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu počas zhotovovania Diela a šesť (6) mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia celého Diela. Súčasne je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi v súvislosti s prípadným vznikom poistnej udalosti v súlade s článkom 8 tejto Zmluvy potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy Objednávateľa povinný predložením fotokópie poistnej zmluvy a dokladom o zaplatení poistného preukázať platnosť a účinnosť zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu, a to kedykoľvek počas zhotovovania Diela a šesť (6) mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela. 

10.4 Všetky prípadné pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi správnymi orgánmi alebo orgánmi územnej samosprávy alebo finančné nároky tretích osôb vzniknuté v súvislosti so zhotovovaním Diela z dôvodu porušenia povinností Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi, ako Zhotoviteľom spôsobenú škodu vo výške uloženej pokuty, inej sankcie alebo finančného nároku v lehote do desiatich (10) dní po doručení dokladu, ktorým Objednávateľ preukáže Zhotoviteľovi úhradu takejto uloženej pokuty, inej sankcie alebo finančného nároku. 

10.5 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného Diela bez vád a nedorobkov. Okrem toho je možné ukončiť platnosť tejto Zmluvy aj: 

10.5.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

10.5.2 odstúpením od Zmluvy

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy, pričom je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Spôsob odstúpenia sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú najmä:

a) ak Zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude v omeškaní so zhotovením Diela o viac ako tridsať (30) dní,

b) ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve alebo v rozpore s technologickými postupmi určenými platnými normami; musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu zhotovovania Diela písomne upozornený, ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v lehote, primeranej charakteru vád, poskytnutej k tomuto účelu Objednávateľom,

c) ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia Diela pre okolnosti na jeho strane nebude dodržaný,

d) ak Zhotoviteľ podstatne porušil Zmluvu spôsobom uvedeným v bode 8.5 a 8.7.tejto zmluvy 

10.7 Ak Objednávateľ za podmienok uvedených v bode 10.6 využije svoje právo a od tejto Zmluvy odstúpi, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny za už vykonané, odovzdané a Objednávateľom prebraté práce a výkony vo výške uvedenej pre tieto práce a výkony v Rozpočte Diela, pričom pre odovzdanie, prevzatie, vyúčtovanie a platenie takýchto prác a výkonov platia obdobne ako pre celé Dielo podmienky dohodnuté v tejto Zmluve. 

10.8 Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti, brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy, je zmluvná strana povinná tieto skutočnosti ihneď oznámiť druhej strane a vyvolať rokovanie zástupcov oprávnených na podpis Zmluvy.

10.9 Zmluvné strany vykonávajú právne úkony súvisiace s plnením tejto Zmluvy v písomnej forme a doručujú si ich poštou na adresu adresáta uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo osobne do podateľne druhej zmluvnej strane alebo osobe oprávnenej preberať poštu. 

10.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, resp. auditu overovania súvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy  kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a zaväzuje sa vytvoriť podmienky pre výkon kontroly, resp. auditu v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ako kontrolovaný subjekt sa zaväzuje príslušným oprávneným osobám poskytnúť za týmto účelom všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly , resp. auditu sú najmä:

a) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

b) Protimonopolný úrad SR,

c) osoby prizvané orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky  (SR)a Európskeho spoločenstva (ES)

Článok 11 

Záručná doba 
11.1 Záručná doba zhotoveného a odovzdaného Diela trvá:

a) šesťdesiat (60) mesiacov, ak ide o stavebné časti Diela, konštrukčné časti Diela a ostatné časti Diela, ktoré nie sú uvedené v písm. b) , 

b) dvadsaťštyri (24) mesiacov, ak ide o príslušenstvo a technologické zariadenia , ktoré sú súčasťou Diela    

11.2 Záručná doba Diela začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia Diela uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto Zmluvy. 

11.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať vlastnosti dohodnuté podľa tejto Zmluvy zodpovedajúce technickým normám SR a EÚ a všeobecne záväzným predpisom, že zhotovené Dielo bude bez vád, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu Diela alebo schopnosť jeho používania k určeným účelom, t.j. že zhotovené Dielo bude mať vlastnosti preukázané Zhotoviteľom Objednávateľovi na úspešne ukončenom preberacom konaní. 

11.4 Na základe písomnej reklamácie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady a bez zbytočného odkladu v lehote dohodnutej s Objednávateľom a ak nedôjde k dohode, tak do pätnástich (15) dní od oznámenia vady Zhotoviteľovi, odstrániť počas záručnej doby reklamované vady Diela, a to aj v prípade, ak sa domnieva, že za reklamované vady nezodpovedá. V takomto prípade až do doby právoplatného rozhodnutia súdu o spornej reklamácii znáša náklady na odstránenie reklamovaných vád Zhotoviteľ. 

11.5 Ak sa preukáže zodpovednosť Zhotoviteľa za skryté vady počas záručnej doby Diela, je Zhotoviteľ povinný  vady odstrániť na vlastné náklady a v súlade s § 373 a nasl. Obchodného zákonníka nahradiť Objednávateľovi z takéhoto titulu vzniknutú škodu. 

11.6 V prípade havárie, resp. mimoriadnej udalosti v zmysle zákona 42/1994 Z .z. o civilnej ochrane obyvateľstva, na zhotovovanom Diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Diela Objednávateľovi je Zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. 

Článok 12

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v bode 5.1 tejto Zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania: 

a) s riadnym dokončením Diela, t.j. s ukončením úspešného preberacieho konania celého Diela v termíne uvedenom v bode 4.1 písm. b) tejto Zmluvy 

b) s vyprataním a vyčistením staveniska a uvedením staveniska do pôvodného stavu v termíne uvedenom v bode 4.4 tejto Zmluvy

12.2  Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v bode 5.1 tejto Zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania:

a)  so splnením povinnosti uvedenej v bode 10.3 tejto Zmluvy 

b) s odstránením prípadných vád na zhotovenom a odovzdanom Diele v termíne a za podmienok uvedených v tejto Zmluve 

12.3  Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v bode 5.1 tejto Zmluvy za každé odchýlenie sa od projektovej dokumentácie stavby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.  

12.4 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty vystavenej a vyúčtovanej podľa bodu 12.1 až 12.3 tejto Zmluvy je pätnásť (15) dní od doručenia výzvy (faktúry) na jej zaplatenie Zhotoviteľovi. 

12.5 Zaplatenie zmluvnej pokuty, vyúčtovanej Zhotoviteľovi podľa bodu 12.1 až 12.3 tejto Zmluvy, nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zaplatiť Objednávateľovi všetky škody, ktoré Objednávateľovi vznikli v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy počas zhotovovania Diela, ako aj v súvislosti s omeškaním Zhotoviteľa s plnením záväzkov, ku ktorým sa Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy zaviazal. 

12.6  Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty sa môžu kumulovať. 

12.7 Ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej faktúry, za každý aj začatý deň omeškania. 

Článok 13

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
13.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa §374 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov ( ďalej len“ Obchodný zákonník“).

13.2 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa za omeškanie s plnením predmetu tejto Zmluvy sa považujú najmä nasledovné prípady:

a) omeškanie Objednávateľa s plnením si svojich zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy o viac ako desať (10) pracovných dní, 

b) zastavenie prác z titulu vyššej moci, na ktorom nenesie zodpovednosť Zhotoviteľ (napr. zemetrasenie, vojna, mobilizácia, teroristický útok, záplavy, štrajk a pod.), 

c) prerušenie výstavby orgánmi verejnej správy, resp. súdmi Slovenskej  republiky,

d) dlhodobo nepriaznivé počasie (napr. mráz, dlhodobý dážď, silný vietor), ktoré preukázateľne spôsobuje nemožnosť  ďalšieho postupu prác na Diele za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve 
13.3  Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Objednávateľa s plnením podľa tejto zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Objednávateľa a bráni mu v splnení povinnosti, a to najmä:

a) nezaplatenie faktúr v lehote splatnosti, resp. po lehote splatnosti z titulu vyššej moci, na ktorých Objednávateľ nenesie zodpovednosť (napr. zemetrasenie, vojna, mobilizácia, teroristický útok, záplavy, štrajk a pod.),

b) prerušenie výstavby orgánmi verejnej správy, resp. súdmi Slovenskej republiky

Článok 14 

Záverečné ustanovenia 
14.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

14.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  

Príloha č. 1 – Rozpočet Diela,

Príloha č.2 – Zoznam subdodávateľov  

14.3 Ostatné právne vzťahy výslovne Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

14.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o každej zmene týkajúcej sa plnenia predmetu Zmluvy alebo o okolnostiach, ktoré môžu ohroziť plnenie predmetu Zmluvy. 

14.5 Zmluvné strany sa zaväzujú  urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou vzájomnou dohodou. Pokiaľ k dohode nedôjde, príslušné na riešenie sporov sú  vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok s vylúčením ustanovení § 5 až §8  tohto zákona.

14.6 Zmluva je vypracovaná v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy. Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy. 

14.7 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oboma Zmluvnými stranami za podmienok uvedených v ustanovení § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v tejto zmluve.

14.8 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť Zmluvu prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, čo na znak súhlasu  vlastnoručne podpisujú. 

Za Zhotoviteľa:



                                                Za Objednávateľa: 
V ........................., dňa........................      
                                        V Nitre dňa ........................... 

................................................... 

                                .............................................................. 

                                                 

                                        prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.,







                                rektor

PRÍLOHA  A 
Verejný obstarávateľ:  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Názov zákazky: „Realizácia stavby – Oddychová zóna v areáli ŠD UKF Zobor“
Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Obchodné meno uchádzača     .............................................................   

Adresa alebo sídlo uchádzača .............................................................   

IČO    ...........................
Kontaktná osoba ..........................

e-mail: ........................................

Tel. č. : ..............................................

	Rozsah realizácie zákazky
	Cena v € bez DPH
	DPH v €
20%
	Cena v  € vrátane DPH

	SO1         Demolácie a sanácie
	
	
	

	SO2         Krajinné úpravy
	
	
	

	SO3         Komunikácie -parčík
	
	
	

	SO4         Architektúra - mobiliár
	
	
	

	SO5         Prístrešok
	
	
	

	SO6         Osvetlenie
	
	
	

	SO7         Chodník v areáli ŠD Zobor
	
	
	

	

	S p o l u 
	
	
	


Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
V …………………… dňa ……………….


                                                                        ........................................................

                                                                                                      Podpis

                                                                             meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
PRÍLOHA  B
Verejný obstarávateľ:  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Názov zákazky: „Realizácia stavby – Oddychová zóna v areáli ŠD UKF Zobor“
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
A. Základné údaje

Verejného obstarávania sa zúčastňuje (uchádzač zakrúžkuje formu účasti):

· uchádzač

· uchádzač ako skupina dodávateľov

A.1. Ak ide o skupinu dodávateľov:

a) názov skupiny dodávateľov je:

b) celkový počet členov skupiny je:

c) identifikácia členov skupiny je:

	p. č.
	Názov
	Adresa
	IČO

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	.....
	Uchádzač doplní počet
	riadkov podľa potreby
	


A.2
Údaje o uchádzačovi (vedúcom členovi skupiny)
Názov:

Adresa:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

URL (internetová stránka uchádzača):

Právna forma uchádzača:

Uchádzač je mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik (uchádzač zakrúžkuje skutočnosť):

· Áno

· Nie

Pozn.: 

Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR. Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR. Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.

A.3
Údaje o kontaktnej osobe (osobe oprávnenej zastupovať uchádzača alebo skupinu dodávateľov)

Titul:

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Telefón:

Email:

       Kontaktná osoba je oprávnená zastupovať uchádzača (alebo skupinu dodávateľov) na základe (uchádzač zakrúžkuje skutočnosť):

· dokladu o oprávnení realizovať predmet zákazky

· splnomocnenia

    V …………………… dňa ……………….


                                                                      ........................................................

                                                                                                      Podpis

                                                                             meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

PRÍLOHA  C

Jednotný európsky dokument

JED - formulár vo formáte .rtf  a JED – manuál si uchádzač  stiahne z webovej stránky: 

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.

Údaje uvedené v dokumente vo formáte .pdf, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa postupu  a identifikácie verejného obstarávateľa si uchádzač prenesie do dokumente vo formáte .rtf.

Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa

	V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bola výzva na súťaž uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie, sa informácie požadované v časti I zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije elektronická služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie
. Referenčné číslo príslušného oznámenia
 uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie :

Ú. v. EÚ S číslo [  ], dátum [  ], strana [  ]

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S : [  ][  ][  ]/S[  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ]

Ak v Úradnom vestníku Európskej únie nebola uverejnená žiadna výzva na súťaž, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí vyplniť informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania.

V prípade, keď nie je potrebné uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, uveďte ďalšie informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania (napr. odkaz 
na uverejnenie na vnútroštátnej úrovni). [...........]


INFORMÁCIE O POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

	Informácie požadované v časti I sa zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije spomínaná elektronická služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie. Ak sa tieto informácie nezobrazia automaticky, musí ich vyplniť hospodársky subjekt.


	Identifikácia obstarávateľa

	

	Názov: 
	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

	O aké obstarávanie ide?
	Odpoveď: podlimitná zákazka podľa  § 113 ZVO

	Názov alebo skrátený opis obstarávania

	„Realizácia stavby – Oddychová zóna v areáli ŠD UKF Zobor“

	Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ (ak sa uplatňuje)
:
	PZ 1/2021


	Všetky ostatné informácie vo všetkých oddieloch jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie vypĺňa hospodársky subjekt.


PRÍLOHA  D
Verejný obstarávateľ:  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Názov zákazky: „Realizácia stavby – Oddychová zóna v areáli ŠD UKF Zobor“
Čestné vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní
Uchádzač: ……………………………………………………………………………

týmto vyhlasuje, ž e

•  súhlasí s podmienkami verejného obstarávania, ktoré sú určené v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,

•  berie  na  vedomie,  ž e  spracú vanie  osobných  údajov  verejným  obstarávateľom,  ktoré uchádzač uviedol  v  ponuke,  je  vykonávané v  sú lade  so  zákonom  č . 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov

• je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, špecifikáciou predmetu zákazky, návrhom obchodných podmienok v ich celom rozsahu a s ich obsahom bezvýhradne súhlasí,

• všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné
• nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku,

•  v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzuje neprítomnosť konfliktu záujmov v tom, že:

a)  nevyvíjal   a   nebude   vyvíjať   voči   žiadnej   osobe   na   strane   verejného obstarávateľa,  ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia uchádzača v postupe tohto verejného obstarávania,

b)  neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

c)  bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

    V …………………… dňa ……………….


                                                                      ........................................................

                                                                                                      Podpis

                                                                             meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

PRÍLOHA E


Verejný obstarávateľ:  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Názov zákazky:  „Realizácia stavby – Oddychová zóna v areáli ŠD UKF Zobor“
Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní ponuky uchádzač využil, ak nevypracoval ponuku sám
Meno a priezvisko *)

Adresa pobytu*)

Obchodné meno alebo názov spoločnosti *) 

Sídlo alebo miesto podnikania *) 

IČO*)

*) relevantné údaje vyplniť a predložiť v ponuke v časti Sprievodný dokument
� Útvary Komisie bezplatne sprístupnia elektronickú službu jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie verejným obstarávateľom, obstarávateľom, hospodárskym subjektom, poskytovateľom elektronických služieb a iným zainteresovaným stranám.


� V prípade verejných obstarávateľov: buď predbežné oznámenie používané ako prostriedok vyzvania na súťaž, alebo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade obstarávateľov: pravidelné informatívne oznámenie používané ako prostriedok výzvy na súťaž, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia o existencii kvalifikačného systému.


� Informácie, ktoré majú byť prevzaté z oddielu I bod I.1 príslušného oznámenia, v prípade spoločného obstarávania uveďte mená všetkých zúčastnených obstarávateľov.
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